СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО

Зам. генерального директора	                                                                                                                                                            Решение Петриковского РИК

ГО «Жилищно-коммунальное                                                                                                                                                          от __26.12__ 2017г.  №  1543

хозяйство Гомельской области»

_________________О.В. Спиридонов

# Перспективная программа

капитального ремонта жилищного фонда г. Петрикова на 2016-2020 годы

(наименование населенного пункта)

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом ул. Школьная, 18 н.п. Копаткевичи | 1976г. | 3 | стеновые панели (газосиликат) | 1185,24 | н/у | 2016г. | Капитальный ремонт кровли (полная замена покрытия кровли, ремонт (замена)выравнивающей стяжки, ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт, ремонт конструкций парапетов, укрытие парапетов оцинкованной сталью, устройство выходов на кровлю). Замена внутренних инженерных систем:(канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения). |
| Жилой дом ул. Гоголя, 7 г. Петриков | 1979г. | 5 | Кирпичные | 2910,48 | н/у | 2016г. | Капитальный ремонт кровли (полная замена покрытия кровли, ремонт (замена)выравнивающей стяжки, ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт, ремонт конструкций парапетов, укрытие парапетов оцинкованной сталью, устройство выходов на кровлю). Замена внутренних инженерных систем:(канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения). Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. Ремонт входных групп. Замена заполнений оконных проемов в подъездах. |
| Жилой дом №223 в н.п. Мышанка Петриковского района | 1966г. | 4 | Кирпичные | 2162,9 | н/у | 2016г. | Ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждения. Устройство экранов из металлопрофиля по металлическому каркасу. |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| Жилой дом №215 в н.п. Мышанка Петриковского района | 1965г. | 4 | Кирпичные | 1916,3 | н/у | 2016г. | Ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждения. Устройство экранов из металлопрофиля по металлическому каркасу. |
| Жилой дом ул. Королева, 13 г. Петриков | 1991г. | 5 | Сборные железобетонные стеновые панели | 3230,0 | н/у | 2016г. | Капитальный ремонт кровли (полная замена покрытия кровли, ремонт (замена)выравнивающей стяжки, ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт, ремонт конструкций парапетов, укрытие парапетов оцинкованной сталью, устройство выходов на кровлю). Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| Жилой дом ул. Коммунистическая, 10 г. Петриков | 1996г. | 5 | Сборные железобетонные стеновые панели толщиной 200мм. | 2404,38 | н/у | 2016г. | Капитальный ремонт кровли, козырьков над балконами 5-го этажа. Замена выходов на кровлю. Замена внутридомовых инженерных систем по подвалу. Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг в тепловом пункте. Ремонт отмостки и цоколя. Замена люка выхода на техэтаже на противопожарный. |
| Жилой дом ул. Коммунистическая, 5 г. Петриков | 1987г. | 5 | Кирпичные | 3707,0 | н/у | 2017г. | Капитальный ремонт кровли, козырьков над балконами 5-го этажа. Замена выходов на кровлю.. Ремонт отмостки и цоколя. Замена люка выхода на техэтаже на противопожарный. |
| Жилой дом №14 н.п. Мышанка Петриковского района | 1936г. | 4 | Кирпичные | 1823,10 | н/у | 2017г. | Полная замена покрытия из асбестоцементных листов шатровой кровли. Замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы). Устройство водосливной системы кровли. Замена выходов на кровлю. Замена внутренних инженерных систем:(канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения). Замена люка выхода на противопожарный. Замена входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях. Замена оконных проемов в подъездах на ПВХ. Ремонт вентшахт расположенных на кровле. Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. Ремонт и восстановление несущей способности балконов, замена ограждения. Ремонт входных групп. Ремонт отмостки и цоколя. Устройство водосливной системы. Устройство молниезащиты. |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| Жилой дом ул. Коммунистическая, 3 г.Петриков | 1982г. | 5 | Кирпичные | 3648,2 | н/у | 2017г. | Капитальный ремонт кровли, козырьков над балконами 5-го этажа. Замена выходов на кровлю. Замена внутридомовых инженерных систем по подвалу. Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг в тепловом пункте. Ремонт отмостки и цоколя. Замена люка выхода на техэтаже на противопожарный. Замена заполнений входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях. Замена заполнений оконных проемов в подъездах на ПВХ. Ремонт вентшахт расположенных на кровле. Ремонт входных групп. Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. |
| Жилой дом ул. Коммунальная, 7 г.Петриков | 1963г. | 3 | Кирпичные | 637,89 | н/у | 2018г. | Ремонт покрытия из асбестоцементных листов шатровой кровли. Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли(стропильной системы)Устройство водосточной системы кровли. Замена выходов на кровлю. Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем:(канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления). Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг. Ремонт отмостки и цоколя. Замена люка выхода на противопожарный. Замена оконных проемов в подъездах на ПВХ. Ремонт вентшахт расположенных на кровле. Устройство системы уравнивания потенциалов и молниезащиты. Ремонт входных групп. |
| Общежитие по ул. Гоголя, 9 г.Петриков (первая, вторая очередь строительства) | 1982г. | 5 | Кирпичные | 1803 | н/у | 2018 | Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю; Устройство систем уравнивания потенциалов и молниезащиты. Замена внутридомовых инженерных систем тепло- и водоснабжения и водоотведения; Замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Восстановление отделки вспомогательных помещений, нарушенных при производстве работ по капитальному ремонту. |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| Жилой дом ул. Королева, 1 г. Петриков | 1979г. | 5 | кирпичные | 1823,0 | н/у | 2018 | Замена внутридомовых инженерных систем, тепло- и водоснабжения, водоотведения; Замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю; Замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; Устройство и замена козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей; Восстановление отмостки; Установка регуляторов и индивидуальных приборов учета тепла (распределение тепла) |
| Жилой дом ул. Королева, 2 г. Петриков | 1975г. | 5 | кирпичные | 2083,0 | н/у | 2018 | Замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения; Замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю; Замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; Ремонт и восстановление несущей способности плит балконов и лоджий, замена ограждений балконов и лоджий; Устройство и замена козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей; Восстановление отмостки; Установка регуляторов и индивидуальных приборов учета тепла (распределение тепла) |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| Жилой дом ул. Коммунальная, 112 г.Петриков | 1960г. | 2 | кирпичные | 561,0 | н/у | 2018 | Ремонт покрытий из асбестоцементных листов шатровой кровли; Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы);Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт и дымовых каналов; Замена выходов на кровлю; Восстановление отмостки; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем( канализации и холодного водоснабжения) |
| Общежитие по ул. Гоголя, 9 г.Петриков (третья, четвертая очередь строительства) | 1982г. | 5 | кирпичные | 1803 | н/у | 2019 | Замена внутридомовых инженерных систем электроснабжения, установка противопожарной автоматики; Замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; Восстановление отделки вспомогательных помещений, нарушенных при производстве работ по капитальному ремонту. Ремонт фасадов; Устройство и замена козырьков над входами в подъезды, подвалы; Восстановление отмостки. |
| Жилой дом №10 н.п. Мышанка Петриковского района | 1937г. | 2 | кирпичные | 926,1 | н/у | 2019 | Ремонт покрытия из асбестоцементных листов шатровой кровли; Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы); Устройство водосточной системы кровли; Замена выходов на кровлю; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем: (канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Восстановление внутренней отделки во вспомогательных помещениях. |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| Жилой дом в н.п. Копаткевичи ул. Школьная, 2 Петриковского района | 1967г. | 2 | кирпичные | 352,1 | н/у | 2019 | Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем: (канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; |
| Жилой дом ул. Р. Люксембург, 10 г. Петриков | 1973г. | 3 | кирпичные | 1028,0 | н/у | 2019 | Ремонт кирпичной кладки вентиляционных шахт; Замена выходов на кровлю; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем: (канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Ремонт и восстановление несущей способности плит балконов и лоджий, замена ограждений балконов и лоджий; |
| Жилой дом ул. К. Маркса, 36 г. Петриков | 1968г. | 2 | кирпичные | 381,0 | н/у | 2020 | Ремонт покрытия из асбестоцементных листов шатровой кровли; Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы); Устройство водосточной системы кровли; Замена выходов на кровлю; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем: (канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Восстановление внутренней отделки во вспомогательных помещениях. |
| Жилой дом в н.п. Копаткевичи ул. Интернациональная,10 Петриковского района | 1956г. | 2 | кирпичные | 246,4 | н/у | 2020 | Ремонт покрытия из асбестоцементных листов шатровой кровли; Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы); Устройство водосточной системы кровли; Замена выходов на кровлю; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем: (канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Замена оконных и дверных заполнений, расположенных во вспомогательных помещениях; Восстановление внутренней отделки во вспомогательных помещениях. |
| Адрес жилого дома | Год постройки | Этаж-ность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капиталь-ного ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| Жилой дом в н.п. Копаткевичи ул. Школьная, 1 Петриковского района | 1972г. | 2 | кирпичные | 705,3 | н/у | 2020 | Ремонт покрытия из асбестоцементных листов шатровой кровли; Частичная замена отдельных конструктивных элементов кровли (стропильной системы); Устройство водосточной системы кровли; Замена выходов на кровлю; Ремонт (замена) внутридомовых инженерных систем: (канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления); Ремонт (замена) инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; |
| Жилой дом ул. Воровского, 6 г. Петриков | 1983г. | 5 | кирпичные | 1444,0 | н/у | 2020 | Замена внутридомовых инженерных систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения; Замена инженерного оборудования, обеспечивающего потребление коммунальных услуг; Ремонт крыши, в том числе устройство выходов на кровлю; замена заполнений оконных и входных дверных проемов, расположенных во вспомогательных помещениях; Устройство и замена козырьков над входами в подъезды; Установка регуляторов и индивидуальных приборов учета тепла (распределение тепла) |

Директор

КУП «Петриковский райжилкомхоз»                                                                                                                           С.А. Макаревич