Приложение 1

К решению президиума

Петриковского районного

Совета депутатов

Петриковского районного

исполнительного комитета

Мероприятия

по благоустройству города Петрикова на 2021г

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ул.К.Маркса Озеленение земель общего пользования с обустройством цветников-клумб | Апрель, май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 2. | ул.Гагарина Озеленение земель общего пользования с обустройством цветников-клумб | Апрель, май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 3. | Посадка декоративных кустарников, на зеленых зонах | Апрель, май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 4. | ул.Королева Обрезка и побелка деревьев | Апрель, май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 5. | ул.Первомайская Благоустройство территории, прилегающей к административному зданию | Май-июнь | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 6. | Благоустройство улицы с обустройством клумбами-цветниками, малыми архитектурными формами | Апрель-май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 7. | ул.Бумажкова Благоустройство дорожного кольца на перекрестке ул.Первомайской-Бумажкова с посадкой цветов и кустарников | Апрель-май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 8. | ул.Р.Люксембург Обрезка и побелка деревьев | Апрель | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 9. | Благоустройство территории ландшафтно-декоративным оформлением на пересечении улиц Гоголя-Р.Люксембург | Апрель-май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 10. | ул.Ленинская Ремонт и покраска забора на городском кладбище | Апрель | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 11. | Устройство ограждения по ул.Ленинской | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 12. | Очистка водоотводных канав от древесно-кустарниковой растительности, мусора | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 13. | Озеленение городских территорий с посадкой деревьев, декоративных кустарников | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 14. | Инвентаризация и демонтаж аварийного детского спортивного оборудования на дворовых территориях многоквартирных домов | Апрель-май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 15. | Ямочный ремонт дорожного покрытия улиц города | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 16. | Грейдирование улиц с грунтовым покрытием | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 17. | Ремонт уличного освещения, установка светильников | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 18. | Ограничение доступа в аварийные, неэксплуатируемые здания, сооружения, посторонних лиц с устройством заградительных барьеров | В течение года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 19. | Приведение в надлежащее состояние пожарных водоемов-копаней | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 20. | Благоустройство территории городского пляжа №2. Установка малых форм | май | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 21. | Обкоска мест общего пользования | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 22. | Обрезка и удаление аварийных деревьев | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |
| 23. | Ремонт и покраска действующих колодцев | В течении года | КУП «Петриковский райжилкомхоз» |

Приложение 2

К решению президиума

Петриковского районного

Совета депутатов

Петриковского районного

исполнительного комитета

Мероприятия по благоустройству г.п.Копаткевичи на 2021год.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем выполненных работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.п.Копаткевичи |
| 1 | Установка новых заборов в населенном пункте (м.п). | 900 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 2 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п). | 150 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 3 | Покраска заборов в населенном пункте (м.п). | 300 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 4 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п.) | 200 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |
| 5 | Ремонт малых архитектурных форм (ед.) | 6 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 6 | Удаление аварийных деревьев в населенном пункте (шт.) | 12 | 1-2 квартал | Председатель сельисполкома |
| 7 | Компенсационная посадка деревьев и кустарников (шт.) | 100 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |
| 8 | Санитарная обрезка деревьев в населенном пункте (шт.) | 35 | 1-2 квартал | Председатель сельисполкома |
| 9 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 4,5 | 2-4 квартал | Председатель сельисполкома |
| 10 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 5 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 11 | Текущий ремонт улично-дорожной сети (км.) | 2 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 12 | Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 3-4 квартал | Председатель сельисполкома |
| 13 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 3 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 14 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 3 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |

Приложение 3

К решению президиума

Петриковского районного

Совета депутатов

Петриковского районного

исполнительного комитета

Мероприятия по благоустройству сельских населенных пунктов на 2021 год

| Бабуничский сельский исполнительный комитет |
| --- |
| Аг.Бабуничи | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Установка новых заборов в населённых пунктах (м.п.) | 200 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| Ремонт заборов в населённых пунктах (м.п.) | 30 | 3 квартал | Сельисполком |
| Покраска заборов в населенных пунктах (м.п.) | 50 | 3 квартал | Сельисполком |
| Демонтаж ветхих заборов в населенных пунктах(м.п.) | 150 | 2-3 квартал | сельисполком |
| Установка новых малых архитектурных форм (ед.) | 1 | 3 квартал | Сельисполком |
| Удаление аварийных деревьев в населённых пунктах (шт.) | 3 | 2 квартал | Сельисполком |
| Выполнить компенсационную посадку деревьев и кустарников (шт.) | 16 | 2 квартал | Сельисполком |
| Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,30 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| Произведение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 3 | 2 квартал | Сельисполком |
| Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 2 | 2 квартал | Сельисполком |
| Удаление аварийных деревьев на гражданских кладбищах (шт.) | 2 | 3 квартал | Сельисполком |
| Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 3 | 2 квартал | Сельисполком, население |
| Снос пустующих домовладений (ед.) | 2 | 2-4 квартал | Сельисполком |
| Приведение в порядок пустующих домовладений | 2 | 2-4 квартал | сельисполком |
| Д. Михедовичи | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Установка новых заборов в населённых пунктах (м.п.) | 200 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| Покраска заборов в населённых пунктах (м.п.) | 150 | 3 квартал | Сельисполком |
| Удаление аварийных деревьев в населенных пунктах(шт.) | 5 | 2 квартал | Сельисполком |
| Произведение санитарной обрезки деревьев в населённых пунктах (шт.) | 5 | 2 квартал | Сельисполком |
| Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,25 | 1-3 квартал | Сельисполком |
| Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-4 квартал | Сельисполком |
| Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 3 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| Произведение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Вовлечение земель в хозяйственный оборот (га.) | 0,30 | 2-4 квартал | Зем.служба, сельисполком |
| Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Удаление аварийных деревьев на гражданских кладбищах (шт.) | 2 | 2 квартал | Сельисполком |
| Покраска заборов на гражданском кладбище(м.п.) | 300 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| Д. Сотничи | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Удаление аварийных деревьев в населённых пунктах (шт.) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Снос пустующих домовладений (ед.) | 2 | 2-4 квартал | Сельисполком |
| Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-4 квартал | Сельисполком |
| Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 | 2-4 квартал | Сельисполком |
| Д.Боричев | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Произведение санитарной обрезки деревьев в населённых пунктах (шт.) | 2 | 2 квартал | Сельисполком |
| Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 квартал | Сельисполком, население |
| Д.Полесье | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Произведение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 1 | 2-3 квартал | ДРСУ-112, сельисполком |
| Д. Косища | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Д. Сосновец | Объем планируе-мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-4 квартал | Сельисполком |

ГРАБОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| №п\п | Наименование планируемых мероприятий | Объем планируемых работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить новых заборов в населенном пункте (м.п.) | 100 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 100 | За год |  |
| 2 | Отремонтировать заборов в населённом пункте (м.п.) | 30 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 70 | 3-ий квартал |  |
|  |  | 100 | За год |  |
| 3 | Покрасить заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 100 | За год |  |
| 4 | Демонтировать ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | 1-ый квартал | сельисполком |
|  |  | 50 | 2-ой квартал |  |
|  |  | 100 | За год |  |
| 5 | Отремонтировать шахтных колодцев (ед.) | 1 | 2-ой квартал | сельисполком |
| 6 | Установить новых малых архитектурных форм (ед.) | 2 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 2 | За год |  |
| 7 | Произвести компенсационную посадку деревьев и кустарников (шт.) | 20 | 1-ый квартал | сельисполком |
|  |  | 20 | За год |  |
| 8 | Провести санитарную обрезку деревьев в населённом пункте (шт.) | 10 | 1-ый квартал | сельисполком |
|  |  | 10 За год |  |
| 9 | Удалить древесно-кустарниковую и сорную растительность на землях общего пользования (га.) | 0.5 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 0.5 | 4-ый квартал |  |
|  |  | 1.0 | За год |  |
| 10 | Провести профилирование улично-дорожной сети (км.) | 1.0 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 1.0 | 3-ий квартал |  |
|  |  | 2.0 | За год |  |
| 11 | Привести в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 1 | За год |  |
| 12 | Отремонтировать заборов на гражданских кладбищах (м.п.) | 30 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 30 | За год |  |
| 13 | Отремонтировать контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) |  | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 1 | За год |  |
| 14 | Навести порядок на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2-ой квартал | сельисполком |
|  |  | 1 | За год |  |

КОЛКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аг. Колки |
| 1. | Установка новых заборов в населенном пункте (м.п.) | 500 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 2. | Ремонт заборов. (м.п.) | 100 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 3. | Покраска заборов. (м.п.) | 300 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 4. | Демонтировать ветхие заборы. (м.п.) | 500 | 1 кв. | Председатель сельисполкома |
| 5. | Установка малой архитектурной формы (шт.) | 1 | 3 кв. | Председатель сельисполкома |
| 6. | Удаление аварийных деревьев (шт.) | 5 | 1,4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 7. | Посадка деревьев (шт.) | 50 | 1,4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 8. | Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 50 | 1,4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 9. | Проведение профилирования улично-дорожной сети. (км) | 2,5 | 2,3 кв. | Председатель сельисполкома |
| 10. | Приведение в порядок пустующих домовладений. (шт.) | 2 | 1 -3 кв. | Председатель сельисполкома |
| 11. | Удаление аварийных деревьев на гражданском кладбище. (шт.) | 5 | 1,2 кв. | Председатель сельисполкома |
| 12 | Наведение порядка на воинских захоронениях. (шт.) | 2 | 1, 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| 13. | Удаление древесно-кустарни-ковой и сорной растительно-сти на землях общего пользо-вания. (га) | 5 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| д. Секеричи |
| 14. | Установка новых заборов в населенном пункте. (м.п.) | 30 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 15. | Ремонт заборов. (м.п.) | 50 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 16. | Покраска заборов. (м.п.) | 50 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 17. | Установка новых малых архитектурных форм. (шт.) | 1 | 3 кв. | Председатель сельисполкома |
| 18. | Удаление аварийных деревьев в населенном пункте (шт.) | 5 | 4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 19. | Посадка деревьев (шт.) | 100 | 1,4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 20. | Санитарная обрезка деревьев. (шт.) | 25 | 1 кв. | Председатель сельисполкома |
| 21. | Удаление древесно-кустарни-ковой и сорной растительно-сти на землях общего пользо-вания. (га) | 5 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 22. | Провести профилирование улично-дорожной сети. (км) | 3,0 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| 23. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 2 | 1-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 24. | Установка забора на граждан-ском кладбище. (м.п.) | 120 | 1 кв. | Председатель сельисполкома |
| 25. | Удаление аварийных деревьев на гражданском кладбище. (шт.) | 5 | 4 кв. | Председатель сельисполкома |
| д. Зублище |  |
| 26. | Ремонт заборов. (м.п.) | 50 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 27. | Демонтировать ветхие заборы. (м.п.) | 100 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| 28. | Удаление древесно-кустарни-ковой и сорной растительнос-ти на землях общего пользо-вания (га) | 2 | 2-4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 29. | Приведение в порядок пустующих домовладений . (шт.) | 2 | 3 -4 кв. | Председатель сельисполкома |
| 30. | Оборудование новой контейнерной площадки для мусора на гражданском кладбище. (ед.) | 1 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| 31. | Наведение порядка на воинском захоронении. (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| д. Броды |
| 32. | Демонтировать ветхие заборы в населенном пункте. (м.п.) | 50 | 1 кв. | Председатель сельисполкома, население |
| 33. | Приведение в порядок пустующих домовладений. (шт.) | 2 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| 34. | Наведение порядка на захоронении жертв фашизма. (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |
| д. Дуброва |
| 35. | Покраска забора на гражданском кладбище. (м.) | 50 | 2 кв. | Председатель сельисполкома |

КОМАРОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

|  |  | Объем планируе мых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | 2 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 2 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | 2 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 3 | Покраска заборов в населённом пункте(м.п.) | 100 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 4 | Ремонт шахтных колодцев (ед.) | 2 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 5 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0.10 га (древесно-кустар), 0.60 га (сорная растит.). | 1-4 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 6 | Выполнение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 130 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 | 2 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 8 | Наведение порядка на воинском захоронении (шт.) | 1 | 2 квартал | Председа тель сельисполкома |

д.Фастовичи

| 9 | Выполнение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 2 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполко ма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2 квартал | Председа тель сельисполко ма |

д.Борки

| 11 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | 2 квартал | Председа тель сельисполкома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Выполнение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 2 | 2-4 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 13 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2 квартал | Председа тель сельисполкома |

д.Бобрик

| 14 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 16 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0.20 га (древ.-куст.), 2 га (сорн.растит. | 1-4 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 17 | Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 1 квартал | Председа тель сельисполкома |
| 18 | Наведение порядка на воинском захоронении (шт). | 1 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |

д.Замостье

| 19 | Выполнение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 60 | 1-4 квартал | Председа тель сельисполкома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Наведение порядка на воинском захоронении (шт.) | 1 | 2,3 квартал | Председа тель сельисполкома |

д.Белый Переезд

| 21 | Выполнение профилирования улично-дорожной сети (км.) | 100 | 1-4 квартал | Председа тель сельисполкома |
| --- | --- | --- | --- | --- |

КОПАТКЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| д.Першая Слободка |
| --- |
| 15 | Ремонт шахтного колодца (ед.) | 1 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 16 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 2 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 17 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 2 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 18 | Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 19 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |
| 20 | Установка новых заборов в населенном пункте (м.п.) | 70 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| д.Ивашковичи |
| 21 | Установка новых заборов в населенном пункте (м.п.) | 70 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 22 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п.) | 70 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 23 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1,5 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 24 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 2 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 25 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |
| п.Ивашковичи |
| 26 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 27 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 1,5 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| п.Тремля |
| 28 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 29 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 2 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 30 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 3 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |
| д.Городище |
| 31 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 32 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 1 | 2-3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 33 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 34 | Ремонт контейнерной площадки для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 1 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 35 | Наведение порядка на воинском захоронении (шт.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельисполкома |

КОПЦЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планиру-емых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П. КОПЦЕВИЧИ |
| 1 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 200 | I-III кв. | Сельсовет |
| 2 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 150 | I-III кв. | Сельсовет |
| 3 | Покраска заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | II-III кв. | Сельсовет |
| 4 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 150 | II-IVкв. | Сельсовет |
| 5 | Установка новых малых архитектурных форм (ед.) | 1 | III кв. | Сельсовет |
| 6 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 10 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 7 | Произведение санитарной обрезки деревьев в населённом пункте (шт.) | 15 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 8 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 4,0 | II-III кв. | Сельсовет |
| 9 | Ремонт заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 35 | II-III кв. | Сельсовет |
| 10 | Покраска заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 300 | II-III кв. | Сельсовет |
| 11 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 2 | II кв. | Сельсовет |
| 12 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 2 | I,IV кв. | Сельсовет |
| Д. КОПЦЕВИЧИ |
| 13 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | II-III кв. | Сельсовет |
| 14 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | II-III кв. | Сельсовет |
| 15 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | I-III кв. | Сельсовет |
| 16 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 5 | II-III кв. | Сельсовет |
| 17 | Выполнение компенсационной посадки деревьев и кустарников (шт.) | 200 | II кв. | Сельсовет |
| 18 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 7 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 19 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 15 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 20 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 1 | III кв. | Сельсовет |

ЛУЧИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Мероприятия | Объём планируе-мых работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аг. Кошевичи |
| 1 | Ремонт заборов в населённом пункте | 40 п.м. | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 2 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте | 50 п.м. | 3 квартал | Сельисполком |
| 3 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте | 3 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| 4 | Компенсационная посадка деревьев и кустарников | 10 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| 5 | Санитарная обрезка деревьев в населённом пункте | 5 шт. | 1 квартал | Сельисполком |
| 6 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на ЗОП | 1 га | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 7 | Снос пустующих домовладений | 2 ед. | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 8 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 3 ед. | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 9 | Покраска забора на гражданском кладбище | 50 п.м. | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 10 | Наведение порядка на воинских захоронениях | 3 шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| Д. Лучицы, п. Красный |
| 11 | Ремонт заборов в населённом пункте | 50 п.м. | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 12 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте | 40 п.м. | 3-4 квартал | Сельисполком |
| 13 | Удаление аварийных деревьев | 2 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| 14 | Компенсационная посадка деревьев и кустарников | 10 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| 15 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на ЗОП | 1 га | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 16 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 4 ед. | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 17 | Наведение порядка на воинских захоронениях | 2 шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| 18 | Удаление аварийных деревьев на гражданском кладбище | 3 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| 19 | Установка новой архитектурной формы | 1 ед. | 3 квартал | Сельисполком |
| Д. Копцевичи |
| 20 | Наведение порядка на воинских захоронениях | 2 шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| 21 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования | 0,3 га | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 22 | Ремонт забора на гражданских кладбищах | 20 п.м. | 3 квартал | Сельисполком |
| 23 | Удаление аварийных деревьев на гражданском кладбище | 3 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| Д. Хвойня |
| 24 | Наведение порядка на воинских захоронениях | 8 шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| 25 | Демонтаж ветхих заборов | 20 п.м. | 2 квартал | Сельисполком |
| 26 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на ЗОП | 0,5 га | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 27 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 1 ед. | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 28 | Удаление аварийных деревьев на гражданском кладбище | 5 шт. | 4 квартал | Сельисполком |
| Д. Беседы |
| 29 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на ЗОП | 0,2 га | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 30 | Ремонт забора на гражданских кладбищах | 20 п.м. | 3 квартал | Сельисполком |
| Д. Старина |
| 31 | Наведение порядка на воинских захоронениях | 3 шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| 32 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на ЗОП | 0,2 га | 1-4 квартал | Сельисполком |
| Д. Деменка |
| 33 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на ЗОП | 0,5 га | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 34 | Установка ограждения на гражданском кладбище | 40 п.м. | 3 квартал | Сельисполком |

ЛЯСКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| аг. Лясковичи |
| --- |
| №п/п | наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответст-венный испол-нитель |
| 1 | Ремонт заборов (м.п) | 100 м.п. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 2 | Демонтировать ветхих заборов (м.п.) | 100 | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 3 | Удалить аварийных деревьев в населенных пунктах (шт.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 4 | Навести порядок на пустующих домовладений (ед.) | 1шт. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 5 | Отремонтировать контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 шт. | 2квартал | председатель сельисполкома |
| 6 | Навести порядок на воинских захоронениях(шт.) | 2 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Бринев |
| 7 | Установка новых заборов в населенных пунктах (м.п.) | 120 м.п. | 4 квартал | председатель сельисполкома |
| 8 | Ремонт заборов (м.п) | 120 м.п. | июль | председатель сельисполкома |
| 9 | Окраска заборов (м.п.) | 120 м.п. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 10 | Демонтировать ветхих заборов (м.п.) | 120 м.п. | 4 квартал | председатель сельисполкома |
| 11 | Ремонт шахтных колодцев (ед.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 12 | Удаление аварийных деревьев в населенных пунктах (шт.) | 3 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 13 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 га. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 14 | Ремонт заборов на гражданских кладбищах (м.п.) | 150 м.п. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 15 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 16 | Наведение порядка на воинских захоронениях(шт.) | 2 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Дорошевичи |
| 17 | Установить новых заборов в населенных пунктах (м.п.) | 70 м.п. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 18 | Текущий ремонт забора ул. Юрия Гагарина (м.п.) | 150 м.п. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 19 | Демонтировать ветхих заборов (м.п.) | 20 м.п. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 20 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1,6 га. | 1 квартал | председатель сельисполкома |
| 21 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 шт. | 1квартал | председатель сельисполкома |
| 22 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 23 | Наведение порядка на воинских захоронениях(шт.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 24 | Удаление аварийных деревьев в населенных пунктах (шт.) | 3 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Боклань |
| 25 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,50 га. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 26 | Наведение порядка на пустующих домовладениях (ед.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 27 | Ремонт заборов на гражданских кладбищах (м.п.) | 30 м.п. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 28 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 1 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 29 | Удаление аварийных деревьев в населенных пунктах (шт.) | 3 шт. | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Пилипоны |
| 30 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,20 га. | 2квартал | председатель сельисполкома |
| д. Полежач - Гора |
| 31 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,10 га. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Молот |
| 32 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,25 | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| 33 | Наведение порядка на пустующих домовладениях (ед.) | 1 шт. | 3 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Серп |
| 34 | Демонтаж ветхих заборов (м.п.) | 30 м.п. | 2 квартал | председатель сельисполкома |

МУЛЯРОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем планируемых работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Коржевка |
| 1 | Демонтаж ветхих заборов | 30 мп | 4 квартал | Сельисполком |
| 2 | Ремонт заборов в населенном пункте | 30мп | 3 квартал | Сельисполком |
| 3 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 1 ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| 4 | Снос пустующего домовладения | 1 ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| д. Средняя Рудня |
| 5 | Установка новых заборов в населенном пункте | 60мп | 3 квартал | Сельисполком |
| 6 | Ремонт заборов в населенном пункте | 30мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 7 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 60мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 8 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования | 0,4га | 4 квартал | Сельисполком |
| 9 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 1ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| д. Слобода |
| 10 | Ремонт заборов в населенном пункте | 20мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 11 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 60мп | 1 квартал | Сельисполком |
| 12 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 1ед. | 2 квартал | Сельисполком |
| 13 | Ремонт ограждения на гражданском кладбище | 50мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 14 | Снос пустующего домовладения | 1 ед. | 2-4 квартал | Сельисполком |
| п. Слобода |
| 15 | Ремонт заборов в населенном пункте | 30мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 16 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 40мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 17 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования | 0,3га | 2 квартал | Сельисполком |
| 18 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 1ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| 19 | Вовлечение земель в хозяйственный оборот | 1,0га | 2 квартал | Сельисполком |
| 20 | Благоустройство воинских захоронений | 1ед. | 2-4 квартал | Сельисполком |
| д. Сметаничи |
| 21 | Установка новых заборов в населенном пункте | 100мп | 3 квартал | Сельисполком |
| 22 | Ремонт заборов в населенном пункте | 50мп | 3 квартал | Сельисполком |
| 23 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 90мп | 4 квартал | Сельисполком |
| 24 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 2ед. | 2 квартал | Сельисполком |
| 25 | Благоустройство воинских захоронений | 1ед. | 2-4 квартал | Сельисполком |
| п. Муляровка |
| 26 | Установка новых заборов в населенном пункте | 300мп | 2-4 квартал | Сельисполком |
| 27 | Покраска заборов в населенном пункте | 50мп | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 28 | Удаление аварийных деревьев | 1шт. | 1 квартал | Сельисполком |
| 29 | Санитарная обрезка деревьев в населенном пункте | 20шт. | 1 квартал | Сельисполком |
| 30 | Компенсационная посадка деревьев, кустарников | 12шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| д. Людвинов |
| 31 | Ремонт заборов в населенном пункте | 20мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 32 | Благоустройство воинских захоронений | 1ед. | 2-4 квартал | Сельисполком |
| 33 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 40мп | 3 квартал | Сельисполком |
| аг. Куритичи |
| 34 | Установка новых заборов в населенном пункте | 200мп | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 35 | Покраска заборов в населенном пункте | 150мп | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 36 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 50мп | 2 квартал | Сельисполком |
| 37 | Санитарная обрезка деревьев в населенном пункте | 6шт. | 2 квартал | Сельисполком |
| 38 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования | 0,3га | 2 квартал | Сельисполком |
| 39 | Снос пустующих домовладений | 1ед. | 3 квартал | Сельисполком |
| 40 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 2ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| 41 | Компенсационная посадка деревьев и кустарников | 24ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| 42 | Благоустройство воинских захоронений | 1ед. | 2-4 квартал | Сельисполком |
| д. Остров |
| 43 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 80мп | 4 квартал | Сельисполком |
| 44 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования | 0,3га | 4 квартал | Сельисполком |
| д. Заболотье |
| 45 | Ремонт заборов в населенном пункте | 30мп | 3 квартал | Сельисполком |
| 46 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте | 50мп | 3 квартал | Сельисполком |
| 47 | Приведение в порядок пустующих домовладений | 1ед. | 4 квартал | Сельисполком |
| 48 | Снос пустующего домовладения | 1ед. | 3-4 квартал | Сельисполком |

МЫШАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

д.Мышанка

| №п\п | Виды работ | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 200 | 1-4 кв. | Председатель, население |
| 2 | Покраска архитектурных форм (шт.) | 2 | 2-3 кв. | Председатель. Население |
| 3 | Санитарная обрезка деревьев в населённом пункте (шт.) | 20 | 1-2 кв. | Председатель |
| 4 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 2 | 1-4 кв. | Председатель |
| 5 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 2 | 3-4 кв. | Председатель |
| 6 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 2 | 2-4 кв. | Председатель |
| 7 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 8 | Побелка деревьев | 50 | 2 кв. | Председатель, Начальник Мышанского участка ЖКХ |
| 9 | Наведение порядка на гражданском кладбище (шт.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 10 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель |

д.Теребов

| №п\п | Виды работ | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответсвенный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | 1-4 кв. | Председатель, население |
| 12 | Наведение порядка на гражданском кладбище (шт.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 13 | Санитарная обрезка деревьев в населённом пункте (шт.) | 8 | 2 кв. | Председатель |
| 14 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 2 | 2-4 кв. | Председатель |
| 15 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 2 | 2-4 кв. | Председатель |
| 16 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель |

д.Старые Кацуры

| №п\п | Виды работ | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответсвенный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Наведение порядка на гражданском кладбище (шт.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 18 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 | 2-4 кв. | Председатель |
| 19 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 20 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 3 кв. | Председатель |

д.НОВЫЕ КАЦУРЫ

| №п\п | Виды работ | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответсвенный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | 3 кв. | Председатель, население |
| 22 | Санитарная обрезка деревьев в населённом пункте (шт.) | 3 | 2 кв. | Председатель |
| 23 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1 | 2-4 в. | Председатель |
| 24 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 25 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 1-2 кв. | Председатель |

д.Баянов

| №п\п | Виды работ | Объем выполненных работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 | 2-4 кв. | Председатель |
| 27 | Удаление аварийных деревьев (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель |
| 28 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 0,5 | 2-4 кв. | Председатель |
| 29 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель |

д.Беседки

| №п\п | Виды работ | Объем выполненных работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Наведение порядка на гражданском кладбище (шт) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 31 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | 3 кв. | Председатель |
| 32 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 150 | 3 кв. | Председатель |
| 33 | Санитарная обрезка деревьев в населённом пункте (шт.) | 2 | 3 кв. | Председатель |
| 34 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1 | 2-4 кв. | Председатель |
| 35 | Профилирование улично-дорожной сети (км.) | 0,5 | 2-4 кв. | Председатель |
| 36 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 кв. | Председатель |

НОВОСЕЛКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| №п/п | Перечень работ | Объем планируемых работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аг.Новосёлки Демонтаж ветхого забора по ул.Советской (м.п.) | 500 | 1-2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 2. | Установка нового забора по ул.Советской (м.п.) | 500 | 2-3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 3. | Покраска забора по ул.Советской (м.п.) | 500 | 2-3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 4. | Демонтаж ветхих заборов по ул.Садовой, ул.Луговой, ул.Забродьевской (м.п.) | 500 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 5. | Ремонт шахтных колодцев (шт.) | 2 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 6. | Установка новых малых архитектурных форм (ед.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 7. | Удаление аварийных деревьев (шт.) | 20 | 1-4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 8. | Выполнение компенсационной посадки деревьев и кустарников (шт.) | 100 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 9. | Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 25 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 10. | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 2 | 3-4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 11. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 20 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 12. | Снос пустующих домов (шт.) | 5 | 1-4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 13. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 15 | в течении года | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 14. | Ремонт забора на гражданских кладбищах в аг.Новосёлки (м.п.) | 200 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 15. | Покраска забора на гражданских кладбищах (м.п.) | 100 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 16. | Ремонт контейнерных площадок на гражданских кладбищах (ед.) | 4 | 1-2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 17. | Удаление аварийных деревьев на гражданских кладбищах (шт.) | 2 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 18. | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 3 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 19. | д.Ванюжичи Демонтаж ветхого забора по ул. Центральной (м.п.) | 150 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 20. | Удаление аварийных деревьев (шт) | 5 | 1-4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 21. | Компенсационная посадка деревьев (шт.) | 15 | 2-4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 22. | Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 10 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 23. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 10 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 24. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 5 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 25. | д.Аносовичи Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 2 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитет |
| 26. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 5 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 27. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 1 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 28. | Ремонт забора на гражданских кладбищах (м.п.) | 100 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 29. | Ремонт контейнерных площадок на гражданских кладбищах (шт) | 2 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 30. | Демонтаж ветхих заборов (м.п.) | 50 | 1-2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 31. | д.Рекорд Профилирование улично-дорожной сети (км) | 2 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 32. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 1 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 33. | д.Филиповичи Ремонт забора по ул.Центральной (м.п.) | 100 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 34. | Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 5 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 35. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 4 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 36. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 2 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 37. | Ремонт контейнерных площадок на гражданских кладбищах (шт) | 2 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 38. | Демонтаж ветхих заборов (м.п.) | 200 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 39. | Снос пустующих домовладений (шт.) | 1 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 40. | д. Грабники Установка нового забора (м.п.) | 50 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 41. | Ремонт забора (м.п.) | 50 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 42. | Покраска забора (м.п.) | 50 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 43. | Демонтаж ветхих заборов (м.п.) | 50 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 44. | Компенсационная посадка деревьев (шт.) | 50 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 45. | Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 5 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 46. | Снос пустующих домовладений (шт.) | 1 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 47. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 1 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 48. | д.Новые Головчицы Демонтаж ветхих заборов (м.п.) | 100 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 49. | Удаление аварийных деревьев (шт.) | 2 | 1 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 50. | Компенсационная посадка деревьев (шт.) | 6 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 51. | Санитарная обрезка деревьев (шт.) | 10 | 1-2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 52. | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 1 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 53. | Снос пустующих домовладений (шт.) | 1 | 1-4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 54. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 2 | 3 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 55. | Ремонт забора на гражданских кладбищах (м.п.) | 100 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 56. | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (шт.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 57. | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 58. | д.Старые Головчицы Демонтаж ветхого забора (м.п.) | 100 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 59. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 2 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 60. | д.Проходы Демонтаж ветхого забора (м.п.) | 100 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 61. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 3 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 62. | Приведение в порядок пустующих домовладений (шт.) | 2 | 4 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 63. | д.Забродье Профилирование улично-дорожной сети (км) | 2 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 64. | д.Млынок Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (шт.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |
| 65. | Профилирование улично-дорожной сети (км) | 4 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 66. | д.Клясов Профилирование улично-дорожной сети (км) | 1 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета, ДРСУ-112 |
| 67. | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (шт.) | 1 | 2 квартал | Председатель сельского исполнитель-ного комитета |

ПТИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем плани-руемых работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Аг. Птичь |
| 1 | Установка новых заборов в населенном пункте (м.п.) | 120 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 2 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п.) | 80 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 3 | Покраска заборов в населенном пункте (м.п.) | 120 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 4 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п.) | 120 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 5 | Удаление аварийных деревьев в населенном пункте (шт) | 4 | 4 квартал | Сельисполком |
| 6 | Удаление аварийных деревьев на гражданском кладбище (шт) | 4 | 4 квартал | Сельисполком |
| 7 | Выполнение компенсацион-ной посадки деревьев и кустарников (шт) | 22 | 2,4 квартал | Сельисполком |
| 8 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 0,3 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 9 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед) | 2 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 10 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт) | 2 | 2 квартал | Сельисполком |
| 11 | Снос пустующих домовладений (ед) | 2 | 1,2 квартал | Сельисполком |
| Д.Рог |
| 12 | Установка новых заборов в населенном пункте,(м) | 60 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 13 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п.) | 80 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 14 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п.) | 80 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 15 | Удаление аварийных деревьев в населенном пункте (шт) | 3 | 4 квартал | Сельисполком |
| 16 | Выполнение компенсацион-ной посадки деревьев (шт) | 12 | 4 квартал | Сельисполком |
| 17 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 0,3 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 18 | Приведение в порядок пустующих домовладений,(ед) | 2 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 19 | Снос пустующих домовладений (ед) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Д.Радков |
| 20 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п.) | 30 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 21 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 0,3 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 22 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед) | 2 | 3,4 квартал | Сельисполком |
| Д.Хусное |
| 23 | Установка новых заборов в населенном пункте (м.п.) | 20 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 24 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п.) | 30 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 25 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пукте (м.п.) | 30 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 26 | Удаление древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования (га) | 0,1 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 27 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед) | 2 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 28 | Наведение порядка на воинском захоронении (шт) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Д.Млынок |
| 29 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п) | 30 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 30 | Удаление древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования (га) | 0,2 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 31 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед) | 1 | 3 квартал | Сельисполком |
| Д.Бобречье |
| 32 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п.) | 30 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 33 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п.) | 50 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 34 | Удаление аварийных деревьев в населенном пункте (шт) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| 35 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 0,2 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 36 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед) | 1 | 4 квартал | Сельисполком |
| 37 | Снос пустующих домовладений (ед) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |
| Д.Багримовичи |
| 38 | Установка заборов в населенном пункте (м.п.) | 50 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 39 | Ремонт заборов в населенном пункте (м.п.) | 30 | 2-3 квартал | Сельисполком |
| 40 | Демонтаж ветхих заборов в населенном пункте (м.п.) | 80 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 41 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га) | 0,2 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 42 | Удаление аварийных деревьев (шт) | 15 | 1-4 квартал | Сельисполком |
| 43 | Компенсационная посадка деревьев (шт) | 60 | 3,4 квартал | Сельисполком |
| 44 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед) | 2 | 3 квартал | Сельисполком |
| 45 | Наведение порядка на воинском захоронении (шт) | 1 | 2 квартал | Сельисполком |

ЧЕЛЮЩЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

|  | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Срок выполнения | Ответсвен-ный исполни-тель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка новых заборов в населённом пункте. (м.п.) | 170 | 2 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 2 | Ремонт заборов в населённом пункте. (м.п.) | 350 | 2-3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 3 | Покраска заборов в населённом пункте. (м.п.) | 100 | 2-3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 4 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте. (м.п.) | 350 | 2-3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 5 | Ремонт шахтных колодцев в населённом пункте. (ед.) | 2 | 2 квартал | ЖКХ |
| 6 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте. (шт.) | 7 | 2 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 7 | Выполнить компенсационную посадку деревьев и кустарников в населённом пункте. (шт.) | 55 | 2 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 8 | Произвести санитарную обрезку деревьев в населённом пункте. (шт.) | 20 | 2 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 9 | Удалить древесно-кустарниковую и сорную растительность на землях общего пользования (га.) | 3,5 | 3 квартал | Председатель сельисполкома |
| 10 | Произвести профилирование улично-дорожной сети в населённом пункте. (км.) | 2,5 | 2 квартал | ДРСУ |
| 11 | Привести в порядок пустующие домовладения в населённом пункте. (ед.) | 3 | 3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 12 | Отремонтировано заборов на гражданских кладбищах (м.п.) | 75 | 3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 13 | Отремонтировать контейнерные площадки для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 3 | 3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 14 | Удаление аварийных деревьев на гражданских кладбищах (шт.) | 3 | 3 квартал | Председа-тель сельисполкома |
| 15 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2-3 квартал | Председа-тель сельисполкома |

КОПЦЕВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планиру-емых работ | Срок выполне-ния | Ответсвен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| П. КОПЦЕВИЧИ |
| 1 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 200 | I-III кв. | Сельсовет |
| 2 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 150 | I-III кв. | Сельсовет |
| 3 | Покраска заборов в населённом пункте (м.п.) | 100 | II-III кв. | Сельсовет |
| 4 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 150 | II-IVкв. | Сельсовет |
| 5 | Установка новых малых архитектурных форм (ед.) | 1 | III кв. | Сельсовет |
| 6 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 10 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 7 | Произведение санитарной обрезки деревьев в населённом пункте (шт.) | 15 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 8 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 4,0 | II-III кв. | Сельсовет |
| 9 | Ремонт заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 35 | II-III кв. | Сельсовет |
| 10 | Покраска заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 300 | II-III кв. | Сельсовет |
| 11 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 2 | II кв. | Сельсовет |
| 12 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 2 | I,IV кв. | Сельсовет |
| Д. КОПЦЕВИЧИ |
| 13 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | II-III кв. | Сельсовет |
| 14 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | II-III кв. | Сельсовет |
| 15 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | I-III кв. | Сельсовет |
| 16 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 5 | II-III кв. | Сельсовет |
| 17 | Выполнение компенсационной посадки деревьев и кустарников (шт.) | 200 | II кв. | Сельсовет |
| 18 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 7 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 19 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 15 | I-IV кв. | Сельсовет |
| 20 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище | 1 | III кв. | Сельсовет |

КОНКОВИЧСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Срок выполнения | Ответствен- ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| аг. Конковичи |
| 1 | Установка новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| 2 | Ремонт заборов в населённом пункте (м.п.) | 50 | 2 квартал | председатель сельисполкома население |
| 3 | Покраска заборов в населённом пункте (м.п.) | 150 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| 4 | Демонтаж ветхих заборов в населённом пункте (м.п.) | 40 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| 5 | Установка новых малых архитектурных форм (ед.) | 2 | 3-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 6 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 2 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 7 | Выполнение компенсационной посадки деревьев и кустарников (шт.) | 50 | 2, 4 квартал | председатель сельисполкома |
| 8 | Проведение санитарной обрезки деревьев в населённом пункте (шт.) | 5 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 9 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1 | 1-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 10 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 2 | 1-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 11 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Мицуры |
| 12 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 | 1-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 13 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 1-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 14 | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданских кладбищах (ед.) | 4 | 1 квартал | председатель сельисполкома |
| 15 | Наведение порядка на воинских захоронениях (шт.) | 1 | 2 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Атирки |
| 16 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 1 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 17 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 1,0 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 18 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 19 | Покраска заборов на гражданских кладбищах (м.п.) | 120 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| 20 | Удаление аварийных деревьев на гражданских кладбищах (шт.) | 2 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Слинки |
| 21 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| 22 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Адаси |
| 23 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,3 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 24 | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 2 | 2-4 квартал | председатель сельисполкома |
| 25 | Установка новых заборов на гражданских кладбищах (м.п.) | 160 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| 26 | Удаление аварийных деревьев на гражданских кладбищах (шт.) | 3 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |
| д. Акрионы |
| 27 | Удаление древесно-кустарниковой и сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 | 2-3 квартал | председатель сельисполкома |

ГОЛУБИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

|  | Наименование мероприятий | Объем планируемых работ | Срок выполне-ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д.Белин |
| 1 | Произвести профилирование дорог, в том числе ул.Полевая, ул.Лесная | 2 | I - III кв. | сельисполком |
| 2 | Привести в порядок пустующие домовладения (ед.) | 2 | II кв. | сельисполком |
| д.Вышелов |
| 3 | Удалить древесно-кустарниковую и сорную растительность на землях общего пользования (га.) | 0,4 | I кв. | сельисполком |
| 4 | Ремонт и покраска забора на гражданском кладбище (м.п.) | 100 | II кв. | сельисполком, жители |
| д.Голубица |
| 5 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 4 | II кв. | сельисполком |
| 6 | Выполнить компенсационную посадку деревьев и кустарников (шт.) | 12 | II кв. | сельисполком |
| 7 | Произвести санитарную обрезку деревьев в населённом пункте (шт.) | 12 | II кв. | сельисполком |
| 8 | Произвести профилирование улично-дорожной сети (км.) | 2,4 | II кв. | сельисполком, ДРСУ-112 |
| д.Мордвин |
| 9 | Вовлечение земель в хозяйственный оборот (га.) | 6 | II кв. | УП «Полесье-Агроинвест» |
| д.Рубча |
| 10 | Удаление аварийных деревьев в населённом пункте (шт.) | 2 | II кв. | РЭС, Рубчанское лесничество |
| 11 | Выполнить компенсационную посадку деревьев и кустарников (шт.) | 16 | II кв. | сельисполком, Рубчанское лесничество |
| 12 | Покраска заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 80 | II кв. | сельисполком |
| пос.Славинск |
| 13 | Снести пустующие домовладения (ед.) | 1 | III - IV кв. | сельисполком |
| 14 | Привести в порядок пустующие домовладения (ед.) | 2 | II кв. | сельисполком, жители |
| д.Славинск |
| 15 | Установить контейнерную площадку (ед.) | 1 | II кв. | сельисполком |
| 16 | Благоустройство пустующих земель после сноса МТФ (га.) | 2,6 | II кв. | сельисполком, УП «Полесье-Агроинвест, Рубчанское лесничество |
| д.Снядин |
| 17 | Покраска заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 200 | II кв. | сельисполком |
| д.Турок |
| 18 | Привести в порядок пустующие домовладения (ед.) | 2 | II кв. | сельисполком |
| 19 | Покраска заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 80 | II кв. | сельисполком, жители |

ПЕТРИКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объём планируемых работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Макаричи |
| 1. | Установить новых заборов в населённом пункте (м.п.) | 30 | 2-3 квартал | сельисполком |
| 2. | Скашивание сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,4 | в течение года | сельисполком |
| 3. | Удаление древесно-кустарниковую и сорную растительность на землях общего пользования (га.) | 0,2 | в течение года | сельисполком |
| 4. | Покраска и ремонт малых архитектурных форм (ед.) | 2 | 2-3 квартал | сельисполком |
| 5. | Ремонт контейнерных площадок для мусора на гражданском кладбище (ед.) | 1 | 2-3 квартал | сельисполком |
| 6. | Наведение порядка на воинском захоронении (шт.) | 1 | 2 квартал | сельисполком |
| д. Белановичи |
| 7. | Скашивание сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,5 | в течение года | сельисполком |
| 8. | Приведение в порядок пустующих домовладений (ед.) | 1 | 1-2 квартал | сельисполком |
| 9. | Удаление древесно-кустарниковую и сорную растительность на землях общего пользования (га.) | 0,1 | 1 квартал | сельисполком |
| 10. | Снос пустующих домовладений (ед.) | 1 | 3-4 квартал | сельисполком |
| д. Новосёлки |
| 11. | Скашивание сорной растительности на землях общего пользования (га.) | 0,1 | 2-3 квартал | сельисполком |
| 12. | Ремонт заборов на гражданском кладбище (м.п.) | 25 | 3 квартал | сельисполком |
| д. Оголичи |
| 13. | Устройство оснований воинских захоронений на территории кладбищ (шт.) | 1 | 2-3 квартал | сельисполком |
| 14. | Удаление древесно-кустарниковую и сорную растительность на землях общего пользования (га.) | 0,1 | 4 квартал | сельисполком, население |
| 15. | Наведение порядка на воинском захоронении ул. Центральная (шт.) | 1 | 2 квартал | сельисполком |