**СТРОИТЕЛЬСТВО**

Для строительной отрасли основным показателем является - ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов.

В соответствии с решением Гомельского областного исполнительного комитета № 82 от 8 февраля 2021 г. «О мерах по выполнению заданий по строительству жилых домов в Гомельской области на 2021 год» Петриковскому району на 2021 год доведено задание по вводу общей площади жилых помещений за счёт всех источников финансирования в количестве 33 700 квадратных метров.

За январь – март 2021 года введено в эксплуатацию жилых помещений за счёт всех источников финансирования в количестве
7 929 кв. метров (или 23,5% годового задания), в том числе:

с государственной поддержкой введено в эксплуатацию
1 014 квадратных метров жилья или 21,6% годового задания (задание на 2021 год – 4700 кв. м.).

Жилья индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 1866 кв. метров, что составляет 103,7% годового задания по индивидуальному жилищному строительству (задание на 2021 год –
1800 кв.м.).

За январь – март 2021 года введено в эксплуатацию
15 одноквартирных индивидуальных жилых домов.

Введены в эксплуатацию два многоквартирных жилых дома КПД (позиции 1, 6) в микрорайоне «Северный - 2» в г. Петрикове, общей площадью 6063 квадратных метров, заказчиком которых выступает ОАО «Беларуськалий».

На 2021 год Петриковскому району Гомельским облисполкомом доведено задание улучшить жилищые условия для 80 многодетных семей.

За январь-март 2021 года улучшены жилищные условия для
8 многодетных семей (или 10% от годового задания) путём строительства индивидуальных одноквартирных жилых домов в аг.Лясковичи, г. Петриков, д. Макаричи, п. Копцевичи.

 Выполнение доведенного задания будет обеспечено за счёт ввода в эксплуатацию 60 квартирного жилого дома КПД в микрорайоне «Северный - 2» в г. Петрикове и индивидуальными застройщиками.